Gemeindekanzlei

5436 Würenlos

Telefon  056  436 87 20

Telefax  056  436 87 78

juerg.schoenenberger@wuerenlos.ch

http://www.wuerenlos.ch

Redaktion

Limmatwelle

Postfach 218

5432 Neuenhof

Würenlos, 17. August 2001

js

Verhandlungen des Gemeinderates; Information für die Bevölkerung

Sanierung "Gmeindschäller"; Stand der Arbeiten

Trotz grössten Anstrengungen der Unternehmen war es leider nicht möglich, die Sanierung des "Gmeindschäller" bis zum angestrebten Termin am 22. August 2001 abzuschliessen. Einerseits konnten Bestellungen (z. B. Lüftungsaggregat, Metallbau) erst nach Erledigung des Beschwerdeverfahrens definitiv erteilt werden, andererseits wurde während den Bauarbeiten entschieden, den Bodenbelag ebenfalls zu ersetzen sowie zusätzlich eine Aussensanierung des Mauerwerkes durchzuführen.

Die noch nicht abgeschlossenen Arbeiten werden in der Zeit vom 24. September bis 05. Oktober 2001 ausgeführt. Bis dahin kann der "Gmeindschäller" für die reservierten Anlässe benutzt werden. Wir danken den Benutzern für das Verständnis.

Mit freundlichen Grüssen

GEMEINDEKANZLEI WÜRENLOS

Gemeindeschreiber

Jürg Schönenberger